**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.01.2020г. № 21

с.Разветье

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области» за 2020год»**

В соответствии сПорядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Разветьевского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 15.05.2015г. № 135 Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Раветьевскийсельсовет» Железногорского района Курской области» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованиюв газете «Наши будни» и на официальном сайте Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района в сети «Интернет».

Глава Разветьевского сельсовета

Железногорского района А.Ю. Евдокимова

Утвержден

постановлением Администрации

Разветьевского сельсовета

Железногорского района

от 21.01.2020г. № 21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории

муниципального образования «Разветьевский сельсовет»

Железногорского района Курской области»,

утвержденной постановлением Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 26.07.2017г. №169 (ред. от 29.12.2017г. №301; 02.11.2018г. №238/6;29.12.2018г. №279; 25.04.2019г. №67; 31.05.2019г. №87; 08.11.2019г. №187; 26.12.2019г. №233; 15.01.2020г. №04; 26.10.2020г. №121; 25.12.2020г. №170)

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет»

Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии, установка светильников) | руб. | 68093,01 | 68093,01 |  |
| 2. | Организация и содержание прочих объектов  - мероприятия по благоустройству территории | руб. | 1168477,95 | 1168477,95 |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 5 | 5 |  |
| 4. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 5 | 5 |  |
| 5. | Общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | км | 15 | 15 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы«Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет»

Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | |
| бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет»  Железногорского района Курской области» | Местный бюджет, | 1236570,96 | 1236570,96 |
| Подпрограмма 1  «Организация и содержание уличного освещения» | Местный бюджет, | 68093,01 | 68093,01 |
| Основное мероприятие  «Организация и содержание уличного освещения» | Местный бюджет, | 68093,01 | 68093,01 |
| Подпрограмма 2  «Организация и содержание прочих объектов» | Местный бюджет, | 1168477,95 | 1168477,95 |
| Основное мероприятие  «Организация и содержание прочих объектов» | Местный бюджет, | 1168477,95 | 1168477,95 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 29.12.2017г. №301; 02.11.2018г. №238/6;29.12.2018г. №279; 25.04.2019г. №67; 31.05.2019г. №87; 08.11.2019г. №187; 26.12.2019г. №233, 15.01.2020г. №04; 26.10.2020г. №121; 25.12.2020г. №170 «О внесении изменений в Постановление Администрации Разветьевского сельсовета от 26.07.2017г. № 169 «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет»  Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (1236570,96/1236570,96+ 5/5 + 5/5 + 15/15) : 4 х 100% =(1+1+1+1):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов - высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 1236570,96/1236570,96х100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений(оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100:100= 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета –

запланированная.